# 

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| Fecha | 09/11/2017 |
| Objetivo | Dar a conocer la revisión del tercer Sprint |

# PARTICIPANTES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Puesto |
| 1 | Manuel Ignacio Salas Guzmán | Cliente |
| 2 | Luis Enrique Castro Almaraz | Product Owner |
| 3 | Marisol Galván Soto | Master Scrum |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez | Scrum Team |

# ASUNTOS Y ACUERDOS

## Revisión del 2do Sprint

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Historias de usuario | Descripción |
| 1 | Registrar No. De control | El cliente hiso la revisión de esta y quedo  satisfecho con los resultados. No hiso  modificación |
| 2 | Consultar los trabajos enviados | El cliente reviso la funcionalidad de esta H.U y esta vez no tuvimos problema alguno. |
| 3 | Modificar producto existente | El cliente hiso la revisión de la H.U en la plataforma, quedo satisfecho con los resultados pero nos hiso una observación señalada al final. |
| 4 | Comparar fechas | El cliente reviso la H.U quedando satisfecho con la funcionalidad. Con un cambio descrito al final. |
| 5 | Otros aspectos | **Observaciones:** Haremos una modificación haciendo que, en lugar de poner la fecha manualmente se despliegue un calendario para que sea más fácil y rápido.  **Cambio:** En la carga solo se permitirá el retraso de la entrega de los productos a menos de 4 dias. |

# Firmas de acuerdo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Firma |
| 1 | Lic. Manuel Ignacio Salas Guzmán |  |
| 2 | Luis Enrique Castro Almaraz |  |
| 3 | Marisol Galván Soto |  |
| 4 | Juan Luis Batres Juárez |  |